# 续墨 AI自主互动小说平台
Story Engine 架构演进需求文档 V0.1

## 1. 文档目标

本文档用于指导续墨从“AI互动小说应用”向“通用 Story Engine 叙事引擎”演进。
目标不是推翻现有实现，而是在保持产品能力的基础上，将小说领域逻辑逐步抽象为可复用的世界状态模拟、事件推演和叙事生成框架。

## 2. 演进目标

当前：
Novel Application（小说应用）
  ↓
LLM生成文本

目标：
Story Engine
  ↓
World State
  ↓
Event Simulation
  ↓
Narrative Renderer

小说只是 Story Engine 的第一个展示层。

## 3. 核心设计原则

1. 世界状态优先，文本只是表现形式。
2. 用户反馈转化为 Constraint，而不是特殊业务分支。
3. Revision 修改世界状态和事件链，而不是简单修改文本。
4. AI Agent 负责推理，不直接拥有业务状态。
5. 保留现有MVP能力，渐进式重构。

## 4. 核心领域模型重构

新增 Story Core：

Entity：
人物、地点、组织、物品等世界实体。

State：
实体当前状态，包括位置、关系、知识、目标、生命状态。

Event：
改变世界状态的事件。

Rule：
世界运行规则。

Constraint：
用户、作者或系统提出的约束。

Timeline：
事件时间线和因果关系。

Revision：
世界状态与叙事结果的版本。

## 5. 从小说模型迁移

旧模型：
Novel -> Chapter -> Text

演进：

Story
 ├ World
 │  ├ Entity
 │  ├ State
 │  ├ Event
 │  └ Rule
 │
 └ Narrative
    ├ Scene
    ├ Chapter
    └ Revision

Chapter不再是事实来源，而是世界状态的文学投影。

## 6. AI Agent 架构升级

当前：
Planner / Writer / Extractor

目标：

Story Orchestrator
 |
 |-- Intent Analyzer
 |-- Constraint Extractor
 |-- Impact Analyzer
 |-- Story Planner
 |-- Writer
 |-- Canon Validator
 |-- State Extractor
 |-- Revision Manager

每个Agent只负责单一职责。

## 7. 用户介入机制

用户：
“不希望林夏死亡”

解析：

Reader Constraint:
{
 target: 林夏,
 condition: alive=true
}

系统自动分析：
- 当前事件影响
- 必要修改范围
- 后续剧情影响
- 最小修史方案

用户无需成为作者。

## 8. Revision与事件溯源

采用 Event Sourcing 思想：

Event Log:
事件发生记录

World Snapshot:
某时间点世界状态

Revision:
基于约束重新推演后的新版本。

支持：
- 回滚
- 分支
- 对比
- 合并
- 正史切换。

## 9. 数据库演进规划

短期：
JSON存储继续支持MVP。

中期：
迁移 PostgreSQL：

stories
branches
entities
states
events
snapshots
constraints
revisions
conversations

辅助：
Vector DB用于语义检索和长期记忆。

## 10. 技术任务拆分

Phase 1：
抽离 Story Core 接口，不改变业务。

Phase 2：
Event / State / Constraint正式落库。

Phase 3：
Agent Orchestrator 重构。

Phase 4：
小说Renderer与Story Engine解耦。

Phase 5：
支持RPG、剧本、模拟世界等应用。

## 11. 验收标准

完成后应满足：

1. 新增一种用户约束无需新增特殊if逻辑。
2. 角色、生物、物品均通过Entity管理。
3. 任意事件均可追踪来源和影响。
4. 修改历史不会覆盖旧正史。
5. 小说只是Story Engine的一种输出方式。

## 12. 风险控制

不要过早框架化。

保持：
80%产品开发
20%架构抽象

优先保证用户阅读体验，再逐步扩大通用能力。